———————————————

תוכנית שיפורים מקיפה

קורות חיים בקליק — ClicResume

———————————————

מחולל קורות חיים חינמי בעברית | קוד פתוח | חינם לתמיד

clicresume.com

גרסה: 1.0

יוני 2026

LHU Tech

# תקציר מנהלי

קורות חיים בקליק הוא פרויקט קוד פתוח ליצירת קורות חיים מקצועיים בעברית. הפרויקט פועל כאתר סטטי על GitHub Pages וכולל 6 תבניות, מערכת סקציות גנרית, ייצוא PDF/PNG/JPEG, שמירה מקומית, ווידג׳ט נגישות.

מסמך זה מפרט 12 שיפורים מומלצים, מדורגים לפי השפעה ודחיפות, ב-4 קטגוריות: תשתית וייצוא, חוויית משתמש, תוכן ו-SEO, וקהילה.

# מצב נוכחי

## מה קיים היום

| רכיב | סטטוס | פרטים |
| --- | --- | --- |
| דף נחיתה (index.html) | ✅ פעיל | אנימציות, חלקיקים, Hero, FAQ, CTA |
| בונה (builder.html) | ✅ פעיל | 6 תבניות, drag & drop, טיפים |
| ייצוא | ✅ פעיל | PDF (תמונה), PNG, JPEG, JSON |
| נגישות | ✅ פעיל | ווידג׳ט + הצהרת נגישות (תקן 5568) |
| SEO | ✅ פעיל | JSON-LD, sitemap, robots.txt, OG image |
| אנליטיקס | ✅ פעיל | GA4 + consent mode v2 |
| פרטיות + GDPR | ✅ פעיל | דף פרטיות, באנר הסכמה |
| דוגמאות | חלקי | 4 דוגמאות בלבד |
| מובייל | ❗ חסר | באנר אזהרה בלבד |
| אנגלית / LTR | ❗ חסר | תשתית i18n קיימת, לא ממומש |

# שיפורים מומלצים

## עדיפות גבוהה 🔥

### 1. PDF עם טקסט אמיתי (לא תמונה)

הבעיה הכי קריטית בפרויקט. היום ה-PDF נוצר דרך html2canvas — כלומר, הוא תמונה. זה אומר:

- מערכות ATS (סינון קורות חיים) לא יכולות לקרוא את הטקסט — הקורות חיים נפסלים אוטומטית

- אי אפשר לסמן טקסט, לחפש, או להעתיק-הדבק ב-PDF

- הקובץ כבד ואיכות נמוכה יותר

פתרון מוצע: מעבר ל-pdfmake או jsPDF עם בניית ה-PDF ישירות מה-DOM. הטקסט נשאר טקסט, הקובץ קטן, ו-ATS קורא הכל.

מאמץ: גבוה — 3-4 ימי פיתוח

השפעה: קריטית — ההבדל בין “כלי נחמד” ל“כלי שמשיגים איתו עבודה”

### 2. תמיכה באנגלית (LTR)

מכפיל את קהל היעד. כבר קיימת תשתית i18n בקוד. מה שחסר:

- תרגום מלא של ממשק העריכה לאנגלית

- היפוך RTL/LTR בתבניות ה-CV

- מתג שפה בממשק

- דף נחיתה באנגלית + hreflang

מאמץ: גבוה — 5-7 ימי פיתוח

השפעה: גבוהה — פותח את הפרויקט לקהל בינלאומי

## עדיפות בינונית ⚡

### 3. ממשק מובייל מותאם

היום האתר מציג באנר “האתר מותאם למחשב” במובייל. הרבה מחפשי עבודה גולשים מהטלפון — אנחנו מפסידים אותם.

מה נדרש:

- ממשק עריכה מותאם למובייל (טאבים במקום split view)

- תצוגה מקדימה במסך מלא עם גלילה אופקית

- כפתור ייצוא נגיש במובייל

מאמץ: בינוני — 5-7 ימי פיתוח

### 4. דף “איך כותבים קורות חיים”

דף תוכן SEO בעברית שמביא תנועה אורגנית מגוגל. כולל:

- מדריך מקצועי לכתיבת תקציר, ניסיון, מיומנויות

- טעויות נפוצות — מה לעשות ומה לא

- דוגמאות ממשיות לפי תחום

- משפר אמינות ומושך משתמשים לבונה

מאמץ: נמוך — 2-3 ימים

### 5. דוגמאות לפי מקצוע

היום יש 4 דוגמאות (אחות, משווק, דאטה סיינטיסט, רואה חשבון). מומלץ להוסיף:

- מהנדס/ת תוכנה, מורה, עורך/ת דין, אדריכל/ית, גרפיקאי/ת

- בוגר טרי, מחליף קריירה, עובד סוציאלי

מאמץ: נמוך — 1-2 ימים לכל דוגמא

### 6. ולידציה ומד שלמות

מערכת הנחייה חכמה שעוזרת למשתמש למלא את כל השדות:

- אזהרה אם חסר תקציר, ניסיון, או פרטי קשר

- בדיקת פורמט טלפון ומייל

- מד שלמות חזותי — progress bar שמעודד למלא עוד

- טיפים קונטקסטואליים לפי שדה

מאמץ: בינוני — 3-4 ימים

## נחמד להוסיף ✨

### 7. ייצוא ל-DOCX

חלק מהמעסיקים דורשים Word. אפשר לממש עם ספריית docx-js. מאמץ בינוני.

### 8. מצב כהה (Dark Mode)

נוחות עיניים ותחושת מודרנית. Tailwind כבר תומך ב-dark: prefix. מאמץ נמוך.

### 9. PWA + עבודה אופליין

כבר קיים site.webmanifest. חסר Service Worker לקישינג ועבודה אופליינית מלאה. מאמץ נמוך.

### 10. מעבר ל-Vite

היום האתר טוען Tailwind מ-CDN ומודולים דרך הדפדפן. Vite ייתן bundle קטן, tree-shaking, וטעינה מהירה יותר. מאמץ נמוך — לא דחוף.

### 11. מכתבי פנייה ומסמכים נלווים

יצירת מכתב פנייה (מכתב מקדים) מתוך הבונה בקליק. הרבה משתמשים צריכים מכתב נלווה יחד עם קורות החיים. מאמץ נמוך.

### 12. שיתוף קישור זמני

אפשרות ליצור לינק זמני לשיתוף קורות החיים (בלי לשלוח קובץ). דורש שרת קל או Serverless function. מאמץ נמוך.

# טבלת סיכום

| # | שיפור | עדיפות | מאמץ | תלות ב- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDF עם טקסט אמיתי | 🔥 גבוהה | 3-4 ימים | pdfmake / jsPDF |
| 2 | תמיכה באנגלית | 🔥 גבוהה | 5-7 ימים | i18n, תבניות LTR |
| 3 | ממשק מובייל | ⚡ בינונית | 5-7 ימים | Responsive CSS |
| 4 | דף מדריך כתיבה | ⚡ בינונית | 2-3 ימים | HTML סטטי |
| 5 | דוגמאות לפי מקצוע | ⚡ בינונית | 1-2 ימים לכל | JSON |
| 6 | ולידציה + מד שלמות | ⚡ בינונית | 3-4 ימים | Alpine.js |
| 7 | ייצוא DOCX | ✨ נחמד | 2-3 ימים | docx-js |
| 8 | Dark Mode | ✨ נחמד | 1-2 ימים | Tailwind dark: |
| 9 | PWA + אופליין | ✨ נחמד | 1-2 ימים | Service Worker |
| 10 | מעבר ל-Vite | ✨ נחמד | 2-3 ימים | Vite + Tailwind CLI |
| 11 | מכתבי פנייה נלווים | ✨ נחמד | 1-2 ימים | HTML + PDF |
| 12 | שיתוף קישור זמני | ✨ נחמד | 2-3 ימים | Serverless |

# לוח זמנים מוצע

| תקופה | משימות | יעד |
| --- | --- | --- |
| יולי 2026 | PDF אמיתי + דוגמאות נוספות + ולידציה | הפרויקט הופך לכלי מקצועי אמיתי |
| אוגוסט 2026 | מובייל + דף מדריך כתיבה | פתיחה לקהל מובייל + SEO אורגני |
| ספטמבר 2026 | אנגלית + DOCX | מכפיל קהל יעד |
| Q4 2026 | Dark Mode + PWA + Vite | שיפורי איכות וחוויה |

# סיכום

קורות חיים בקליק נמצא במצב טוב — התשתית יציבה, העיצוב מודרני, והפיצ׳רים הבסיסיים עובדים. השיפורים המפורטים כאן יהפכו אותו מ“כלי נחמד” ל“כלי שבאמת משיגים איתו עבודה”.

הפוקוס צריך להיות על שמירת הפשטות, שמירת הפרטיות, והמשך להיות חינמי לתמיד. כל שיפור צריך לעבור בדיקה ותיעוד לפני פרסום.

clicresume.com | support@clicresume.com | github.com/shimon555/ClicResume